**Estructura de Desglose**

**Del Trabajo (EDT)**

***[Farma-Service]***

***Fecha: [12/09/2023]***

**Tabla de contenido**

[**Información del Proyecto 2**](#_heading=h.2k471muuf5ki)

[Vista Jerárquica 3](#_heading=h.30j0zll)

[**Vista de Árbol 4**](#_heading=h.75ujz5uwe90f)

[**Aprobaciones 6**](#_heading=h.n7ijqnkhrz0w)

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Farmacia Simple SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | Farma-Service |
| Fecha de preparación | 18/08/2023 |
| Cliente | Farmacia Simple SPA |
| Patrocinador principal | Mariela Garcia |
| Gerente de Proyecto | Benjamin Castillo |

## Vista Jerárquica

| **1. Inicio del Proyecto:**  - 1.1 Definición del alcance  - 1.2 Identificación de Stakeholders  - 1.3 Revisión de requerimientos  - 1.4 Planificación Inicial.  **2. Diseño y Planificación:**  - 2.1 Realización Mockups  - 2.2 Diseño de Arquitectura  - 2.3 Planificación del Proyecto  - 2.4 Aprobación de diseño y capacitación  **3. Desarrollo del Software:**  - 3.1 Modelado Base de datos  - 3.2 Implementación Base de datos  - 3.3 Desarrollo de plataforma mobile  - 3.4 Desarrollo del portal Autoayuda  - 3.5 Desarrollo del Portal Web  - 3.6 Desarrollo Infraestructura cloud  - 3.7 Aprobación de Desarrollo.  **4. Pruebas y Validación:**  - 4.1 Pruebas Unitarias  - 4.2 Pruebas de Integración  - 4.3 Pruebas de Funcionalidad  - 4.4 Pruebas de Usabilidad  - 4.5 Pruebas de Rendimiento  - 4.6 Pruebas de regresión y estrés  - 4.7 Pruebas de Aceptación  **5. Implementación y Puesta en Marcha :**  - 5.1 Preparación de Entorno de Producción  - 5.2 Capacitación de Usuarios  - 5.3 Migración de Datos  - 5.4 Puesta en Producción  - 5.5 Aprobación de Implementación.  **6. Seguimiento y Cierre:**  - 6.1 Monitoreo del Progreso  - 6.2 Informes de Estado  - 6.3 Documentación Final  - 6.4 Cierre administrativo. |
| --- |

# Vista de Árbol

|  |
| --- |

# DICCIONARIO DE EDT

# Aprobaciones

| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |